КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

7 сесії VІІ скликання

| 29.01.2016 | м. Каховка | № 93/7 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання міської цільової

соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла

на 2010-2017 роки

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Кантової Т.В.  про хід виконання міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 -2017 роки (затверджена    рішенням   сесії   міської ради від 23.12.2009 р. № 951/59), керуючись ст.26 ч. 1 п.22 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури   Кантової Т.В.  про хід виконання міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки взяти до відома (додається).

2.  Фінансовому управлінню (Гончаров О.А.)  та  відділам задіяним у програмі: містобудування та архітектури (Кантова Т.В.), відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла  (Шимолін М.С.) прийняти всі заходи для виконання програми.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин та використання майна територіальної громади міста ( Гончарова Т.С.).

Міський голова                                                	                        А.А.Дяченко

Додаток

рішення сесії міської ради

29.01.2016 № 93/7

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання міської  цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла  на 2010-2017 роки,

затвердженої рішенням сесії міської ради від 23.12.2009 № 951/59

Цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (далі Програма) враховує положення міської програми «Будівництва житла для малозабезпечених верств населення» та розроблена на виконання :

- Закону України від 18.12.2008 року № 692-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництві житла»;

- Закону України від 25 грудня 2008 року № 800 - VI «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»;

- Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла  на 2010-2017 роки.

Відсутність гідного помешкання та реальних можливостей населення самостійно покращити свої житлові умови загострює соціальну напругу, знижує демографічну активність, погіршує добробут населення. Метою програми є вирішення   проблеми  забезпечення житлом мешканців міста, що потребують поліпшення житлових умов  відповідно до законодавства, шляхом удосконалення фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Станом на 10.08.2015 р. на квартирному обліку за місцем проживання при Каховському міськвиконкомі перебуває  256 сімей, в тому числі громадяни, які в загальній черзі 67 сімей , які користуються правом першочергового одержання житла - 111 сімей, які користуються правом позачергового одержання житла - 78 сімей.  Щороку одержують житло лише до 1 % сімей, які перебувають у черзі.

З метою реалізації Програми   на засіданні містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації від 15 листопада 2007 року погоджено проект будівництва та  укладено угоду між Каховським міськвиконкомом і підрядною організацією ПП «Південна будівельна група «Дніпро» на будівництво пілотного еталонного 80-квартирного будинку по пр. Будівельників, 18.

Вартісні показники проекту :

| № п/п | Найменування | Один. виміру | Всього | В тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I черга | II черга |
| 1. 2. 3. | Всього квартир в т.ч. 1-о кімнатні 2-х кімнатні 3-х кімнатні Загальна площа в т.ч. 1-о кімнатні (середня) 2-х кімнатні (середня) 3-х кімнатні (середня) Вартість по зведеному кошторису в т.ч. –допомога держави (30%) -кошти населення | шт. шт. шт. шт. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м тис.грн. тис.грн. тис.грн. | 80 52 16 12 3747 2040 874 833 15249 4574,7 10674,3 | 40 24 8 8 1747 811 399 537 7551 2265,3 5285,7 | 40 28 8 4 2000 1229 475 296 7698 2309,4 5388,6 |

Вартість будівництва знижена за рахунок наступних заходів:

- земельна ділянка відведена в постійне користування Каховському міськвиконкому;

- інженерні мережі підведені до ділянки будівництва;

- забудовника звільнено від пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

За період реалізації укладеної угоди було виконано великий обсяг підготовчої роботи: повністю одержані всі дозвільні і узгоджувальні документи ( рішення сесії міської ради від 26.07.07 № 315∕23 «Про надання дозволу на збір матеріалів погодження місця розташування об′єкту містобудування” , рішення сесії міської ради від 28.11.2007 р. № 400/27 «Про погодження місця розташування об'єкту містобудування та надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок»); відведена  безоплатно Замовнику в постійне користування земельна ділянка загальною площею 0,1595 га та 0,1500 га під будівництво доступного житла ( I та II черга доступного житла) згідно з рішенням сесії міської ради від 26.12.2007 р. № 433∕29 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  юридичній особі у постійне користування» (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ № 320451 від 17 жовтня 2008 р.) ; виготовлена в повному обсязі приватною науково-проектною фірмою «Херсонпроект» проектно-кошторисна документація «Будівництво двох 4-х поверхових житлових будинків соціального і доступного житла в районі житлового будинку по пр. Будівельників, 18 в м. Каховка»  з урахуванням   застосування енергозберігаючих технологій та місцевих будівельних матеріалів.

Одержано позитивний висновок державної експертизи про відповідність проектної документації нормативним актам від 19.06.2008 р. № 448-Е.

Затверджена проектно-кошторисна документація розпорядженням міського голови від 21.07.2010 р. № 95-р «Про затвердження робочого проекту по будівництву двох 40 квартирних 4-х поверхових житлових будинків соціального та доступного житла в районі житлового будинку по проспекту Будівельників, 18 в м. Каховці» та укладено договір страхування.

Одержано від інспекції Держархбудконтролю у Херсонській області  дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 квітня 2009 р. № 290/2009.   Враховуючи закінчення терміну дії дозволу на виконання робіт та зміни вимог чинного законодавства отримана декларація про початок виконання будівельних робіт від 12 липня 2012 року.

Проведена робота не тільки в оформленні дозвільних і узгоджувальних документів, проектування, а також  по облаштуванню будівельного майданчику, його охороні . Всього освоєно 346 тис.грн. на підготовчі роботи будівництва 2-го пускового комплексу житлового будинку (будівельна готовність об’єкта з фундаментом 4,6 %  ) при загальній вартості 7698 тис.грн. Нормативний строк будівництва даного житлового будинку – 8 місяців, але в 2009 році роботи в зв’язку з відсутністю фінансування було призупинено.

Для розв’язання цієї проблеми, згідно з рекомендаціями  Мінрегіонбуду в червні 2009 р. була розроблена та затверджена сесією Каховської міської ради  схема управління і фінансування  будівництвом . Цією схемою визначені всі учасники будівництва з відповідними правами та обов’язками :

- Замовник  - виконком Каховської міської ради (розпорядник бюджетних коштів, спрямованих на державну підтримку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

- Забудовник –обслуговуючий житлово-будівельний кооператив;

- Підрядник – підрядна будівельна  фірма ( приватне підприємство «Південна будівельна група «Дніпро»);

- Уповноважений банк;

- Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов (члени кооперативу).

Виконавчим комітетом міської ради  листом від 09.02.2009 р. № 29-115-165/9-09/318 направлялась заявка  на адресу Мінрегіонбуду України щодо участі в реалізації пілотного проекту будівництва доступного житла в м. Каховці. Однак в зв’язку з низькою будівельною готовністю об’єкта ні в 2009 , ні  в наступні роки будинок не  було включено в список об’єктів , на які виділялись кошти державної  підтримки.

Виконавчим комітетом міської ради в травні 2012 року з метою участі у відборі об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися державні кошти підготовлено та надано до управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА гарантійний лист стосовно даного об’єкту незавершеного житлового будівництва з графіком виконання будівельно-монтажних робіт (складено керівником підрядної організації «Південна будівельна група «Дніпро», погоджено територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції України) за установленими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України формами.

26.06.2012 р. отримано лист Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» про включення рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України двох 4-х поверхових житлових будинків соціального і доступного житла в районі житлового будинку      по     пр. Будівельників, 18 у м. Каховці Херсонської області до Переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову ( будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до Переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову ( будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, також включено житловий будинок з громадськими приміщеннями на першому поверсі по пр. Ворошилова, 8 в м. Каховці Херсонської області (Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок з громадськими приміщеннями на першому поверсі по пр. Ворошилова, 8 в м. Каховці Херсонської області, замовник громадянин Юджел Джахіт), прийнятий в експлуатацію в листопаді 2011 року. Замовником підтверджено наміри щодо участі в вищезгаданій програмі в 2013 році.

05.07.2012 р. у Каховському міськвиконкомі було проведено засідання “круглого столу”за участю міського голови, представників обласної державної адміністрації, Державної спеціалізованої установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, генерального підрядника “Південна будівельна група “Дніпро”, “Укргазбанку”, “Ощадбанку”, а також за участю 69 чоловік — працівників бюджетних установ, підприємців, молоді, заінтересованих в отриманні доступного житла.

Весь час продовжується робота виконавчого органу міської ради по формуванню реєстру інвесторів – забудовників. Відділом міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла та відділом містобудування та архітектури  постійно доводиться інформація до громадян міста Каховки, які перебувають на квартирному обліку про умови будівництва доступного житла.

Інформація про умови участі громадян у програмі  «Доступне житло» та порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом, які потребують поліпшення житлових умов, розміщена на офіційному веб-сайті міської ради.

Періодично друкується інформація про умови участі громадян у програмі «Доступне житло» в засобах масової інформації, в тому числі через публікації в  міськрайонній газеті «Каховська зоря».

Та враховуючи низький рівень платоспроможності малозабезпечених верств населення,  забезпечення їх доступним житлом можливе лише за державної підтримки – як цільової адресної фінансової допомоги, так і пільгового іпотечного кредитування.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.05.2015 № 141 «Про хід виконання рішення виконкому від 25.04.2000 р. № 118 «Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла» ЖБК «Каховський – 5» рекомендовано  замовити висновок експертного будівельно - технічного дослідження про можливість добудови незавершеного будівництвом 70 кв. житлового будинку по вул. Мелітопольській, 36 «а» для добудови даного об’єкту в найкоротший термін, в тому числі можливо по програмі будівництва доступного житла.

На загальних зборах членів ЖБК «Каховський-5» прийнято рішення про продаж незавершеного будівництвом 70-квартирного житлового будинку по вул. Мелітопольській, 36 «а».

Враховуючи надзвичайну важливість проблеми забезпечення житлом населення, виконавчим комітетом міської ради рекомендовано повторно розглянути питання щодо можливості добудови об’єкта містобудування на загальних зборах членів ЖБК. А в разі прийняття остаточного рішення щодо продажу недобудованого 70-квартирного житлового будинку - процедуру продажу здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства, бажано з покупцем, що має на меті добудову 70-квартирного житлового будинку по вул. Мелітопольській, 36 «а».

Прийнято рішення сесії міської ради від 26.07.2012 р. № 549/30 «Про внесення доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 23.12.2009 р. № 951/59 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки» про вжиття заходів щодо додаткового резервування трьох земельних ділянок для будівництва доступного житла в житловому масиві Свєтлово м. Каховки.

Відділом містобудування та архітектури Каховської міської ради виготовлено викопіювання із генерального плану міста Каховки земельної ділянки, на якій планується масове будівництво доступного житла у вигляді житлового мікрорайону в житловому масиві Свєтлово м. Каховки  (три житлових будинки орієнтовно по 40 квартир кожний). Виготовлено топографічний план в масштабі М 1: 500 та М 1: 2000 з інженерними мережами. Прийнято рішення сесії міської ради від 27.09.2012 р. № 587/32 “Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки несільськогосподарського призначення” щодо відведення земельної ділянки у постійне користування виконкому Каховської міської ради орієнтовною площею 0,5651 га для будівництва трьох чотирьохповерхових житлових будинків доступного житла  (III черга доступного житла) в житловому масиві Свєтлово по пр. Будівельників на землях житлової та громадської забудови за рахунок земель запасу міста.

При формуванні реєстру забудовників  доступного багатоповерхового  житла , було визначено, що найбільш привабливим проектом залучення коштів населення в будівництво є будівництво індивідуального житла з земельною ділянкою. Тому подальшим якісним розвитком Програми, Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» є затверджена головою обласної державної адміністрації 27.05.2009 р. Концепція розвитку будівництва мікрорайонів індивідуальної котеджної забудови (малоповерхове доступне житло) на період 2010 – 2016 років.

Метою Концепції є поліпшення забезпечення громадян житлом шляхом оптимізації існуючих та затвердження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва мікрорайонів  індивідуальної котеджної забудови , передбачається не поодиноке будівництво індивідуальних житлових котеджів, а комплексна забудова-створення мікрорайону як самостійної містобудівної одиниці. В Каховці існує перелік земельних ділянок привабливих для будівництва типових житлових будинків :

- територія YI черги забудови ж∕м Свєтлово (  в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Першотравнева – вул. Південна  - пр. Будівельників) площею – 46,5 га;

- територія  Y черги  забудови ж/м Свєтлово  (в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Козацька – вул. Леніна – вул. Чкалова площею 56,0 га;

- територія забудови мікрорайону східної частини м. Каховки – 24,4 га.

Відділом містобудування та архітектури  підготовлені графічні матеріали для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення  у постійне користування виконкому Каховської міської ради орієнтовною площею 2,9 га для будівництва доступного житла (ΙV черга доступного житла, котеджна забудова) за рахунок земель запасу VΙ черги житлового масиву Свєтлово по пр. Будівельників (район торговельно – розважального центру «ЕКОМАРКЕТ») на землях житлової та громадської забудови міста.

Прийнято рішення сесії міської ради від 26.09.2013 р. № 849/45 “Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою” щодо зміни цільового призначення земельної ділянки орієнтовною площею 2,9 га із земель сільськогосподарського використання на землі житловох та громадської забудови для будівництва  IV черги доступного житла (котеджна забудова) по пр. Будівельників (район торговельно-розважального центру “ЕКОМАРКЕТ”) згідно з проектом ДПТ VI черги житлового масиву Свєтлово за рахунок земель запасу міста з подальшою передачею управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Виконавчим комітетом міської ради в 2013-2014 р.  проводились засідання «круглого столу» за участю представників виконавчого комітету, керівників фінансових установ, працівників бюджетних установ, підприємців, молоді, заінтересованих в отриманні доступного житла, визначено заходи для прискорення будівництва двох багатоповерхових житлових будинків соціального та доступного житла в районі житлового будинку по пр. Будівельників, 18.

Відділом містобудування та архітектури підготовлена та надана на розгляд міського голови службова записка про необхідність вирішення питання фінансування в 2015 році із місцевого бюджету розробки технічної документації про відведення земельних ділянок для будівництва доступного житла.

Виконання заходів Програми постійно контролюється міською радою згідно з рішенням сесії, яким вона затверджена.

Реалізація програми здійснюється міськвиконкомом, який в нормативно – правових питання взаємодіє з обласною державною адміністрацією, управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації,  Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», управлінням регіонального розвитку , містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст відділу

містобудування та архітектури                                                                   Т.В.Кантова